武夷学院

武夷学院旅游学院中西餐、客房综合实验室改造工程

招

标

文

件

招标编号：WYXYGC2013—20

招 标  单 位: 武夷学院

2013年7月15日

注：各投标人应关注武夷学院资产管理办公室处网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：武夷学院资产管理办公室（瑞樟1号楼2楼）

电    话：0599-5136100          传    真：0599-5136100

总  目  录

第一部分：投标须知	3

1. 投标须知前附表	3

2.招标文件的组成	4

3.对投标人的要求	4

4.对投标文件的要求	4

5. 投标报价	4

6.开标、评标、定标	5

7.投标保证金	5

8.工期要求	5

9．垃圾处理保证金

第二部分  合同协议条款	6

1.工程概况及综合说明	6

2.工程承包范围	6

3.施工工期	6

4.工程质量	7

5.材料(设备)供应方式	7

6.付款方式	8

第三部分   投标书	9

一、投标文件	9

二、投标函	10

三、投标资格证明文件	11

四、工程量清单、施工说明及投标价格表…………………………………………… 12

五、授权委托书……………………………………………………………………… 13

六、投标承诺函……………………………………………………………………… 14

七、承诺书…………………………………………………………………………… 15

第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称: 武夷学院旅游学院中西餐、客房综合实验室改造工程 |
| 2 | 最高控制价：13万元（其中暂列金2万元） |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标范围: 武夷学院旅游学院中西餐、客房综合实验室改造工程（具体以工程量清单、施工说明及现场交验的工作内容为准。） |
| 5 | 工期要求: 30日历天完工 |
| 6 | 质量等级:合格 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份 |
| 8 | - 合同价格方式: 总价包干合同。（工程量增减价格不变） |
| 9 | 投标保证金：第一中标候选人在预中标公示期间需缴纳肆仟元整作为投标保证金，该保证金必须通过银行对公账户转账的方式转入招标方指定的银行和账户。（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。 |
| 10 | 投标截止时间： 2013年 7月 19日（北京时间）15：00时之前提交到武夷学院瑞樟1-306会议室 |
| 11 | 投标人资质等级: 房屋建筑工程总承包三级及以上或装修装饰专业三级及以上资质。 |
| 12 | 评标办法：最低价中标（须实质上响应招标文件要求）。每个招标项目分别由评标委员会采取资格后审的方式推荐预中标候选人2个。即按投标人报价由低到高依序进行资格审查，通过资格审查的报价最低的2人为预中标候选人，其它投标人的资质不进行资格审查。 |
| 14 | 其他： 1、本工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。 变更项目主材允许招标人自购。 2、同一个投标单位可分别参与当日下午二个招标项目的投标，但仅充许中一个项目的标，投标单位按二个项目的正顺序参与投标，凡进入预中标侯选人即不能参加下一项目的投标。 3、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。招标人对投标人的答疑采取网络公告的方式，请投标人自行关注招标人网页信息。 |

- 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2013年 7月 19日下午15时之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1:总价包干。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、工程预算编制说明、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

- 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于：2013年 7月 19日下午15时在瑞樟1号楼三楼会议室举行。

6.1.2投标单位代表（与法人代表介绍信投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价、工期承诺、投标承诺书、质量标准。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.1.5本次招标投标人需达到三家及以上方可进行招标，不足三家按流标处理。

6.2评标办法和标准：最低价中标（须实质上响应招标文件要求）。

- 7.投标保证金

7.1第一中标候选人在预中标公示期间需缴纳肆仟元整作为投标保证金，该保证金必须通过银行对公账户转账的方式转入招标方指定的银行和账户。（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。

7.2如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.2.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.2.2投标人中标后不按规定时间签订合同的

8.履约保证金

8.1、中标价的10%。履约保证金在中标通知书发出后三日内以转帐形式汇入招标方指定帐户。作为签订施工合同的必备条件。待工程竣工验收合格后十四日内无息退还。

8.2、该项目必须在30天完成，逾期按照500元/天进行处罚。

8.3、中标方延期交工时间超十个日历日时，招标方有权终止合同，并有权没收履约保证金。

- 第二部分  合同协议条款

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

- 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：武夷学院旅游学院中西餐、客房综合实验室改造工程

1.2建设地点：武夷学院内

1.3招标人：武夷学院

1.4招标方式：校内公开招标

1.5对投标人资质等级要求： 房屋建筑工程总承包三级及以上或装修装饰专业三级及以上资质。

1.6合同价格方式:总价包干合同。（工程量增减价格不变）

2.工程承包范围

武夷学院旅游学院中西餐、客房综合实验室改造工程（具体以工程量清单、施工说明及现场交验的工作内容为准。）

- 3.施工工期

3.1开工日期：2012年   月    日

3.2竣工日期：为中标单位送交竣工验收报告的日期， 需修改后才能达到竣工要求的，应为中标单位修改后提请招标人验收的日期。

3.3施工工期：

3.3.1要求合同总工期：30日历天

3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行

3.3.3工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经招标人代表确认、工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2一周内非中标单位原因停水、停电造成停工累计超过八小时

3.3.3.3招标人不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.4不可抗力

3.3.3.5招标人代表借故不签证，影响下一工序的进度

3.3.3.6招标人另行发包的工程拖延了工程进度

3.3.3.7招标人提供的材料、设备、成品、半成品等， 未按中标单位计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度。

3.3.3.8合同中约定的其它非中标单位原因的停工

3.3.3.9上述情况发生后２天内，中标单位就延误的内容和因此发生的经济支出，向招标人提出书面报告。招标人代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，中标单位应向招标人支付违约金500元人民币。

- 4.工程质量

4.1要求工程质量等级为合格

4.2中标单位必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3若由于中标单位的责任造成工程质量达不到合格的,中标单位应负责修至合格,经再次验收通过后，方可交付使用,由此造成的损失由中标单位负责。

- 5.材料(设备)供应方式

5.1材料、设备均由中标单位采购、保管，主要材料进场前须经招标人现场工程师认可，否则不得在本工程中使用。

5.2对材料、设备质量有疑义的,应对该材料、设备按现行国家有关规定进行检验,合格者可用于工程，不合格者中标单位应将其清除出施工现场，检验费由责任方负责。

- 6.付款方式

工程完工，清理完施工垃圾并验收合格后，七个工作日内校方支付合同价款的80%，决算审计后支付至审核价的95%，余下为保修金（不计利息），待保修期（2年）满后复验合格后十五个工作日内一次性付清余款。

- 第三部分   投标书

投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号：WYXYGC2013—20

项  目：武夷学院旅游学院中西餐、客房综合实验室改造工程

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产管理办公室

我方接受贵方采购编号为wyxygc2013-20的采购，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　                           邮编：

电话：　  　　                       传真：

网址：

投标方（印章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投标资格证明文件

1、税务登记证副本(复印件加盖公章)

2、企业营业执照副本（留盖章复印件）。

3、企业资质等级证书副本（留盖章复印件）。

房屋建筑工程总承包三级及以上或装修装饰专业三级及以上资质。

4、法人授权书（原件，接受委托的为本工程拟派的项目经理或委托人。）、被授权人身份证（留盖章复印件）。

5、本工程拟派项目经理资质证书复印件（加盖公章）。

6、本工程拟派项目经理身份证复印件（加盖公章）。

7、安全生产许可证复印件（加盖公章）。

8、投标书（加盖公章）。

9、报价承诺书（标书应装袋密封，封口处加盖法人单位公章）。

注：法人营业执照副本、税务登记证副本提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式4：

工程量清单、施工说明

一、中西餐实验室部分

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 施工说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A:土建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 西式吊顶造型 | ㎡ | 58.1 | 木龙骨，6mm硅酸钙板，沉头自攻螺钉固定，钉头防锈处理，按展开面积计算，灯槽角线、中式造型另计算 |
| 2 | 中式吊顶造型 | ㎡ | 72.9 | 木龙骨，6mm硅酸钙板，沉头自攻螺钉固定，钉头防锈处理，按展开面积计算，灯槽角线、西式造型另计算 |
| 3 | 吊顶基层处理 | ㎡ | 21.20 | 人工、麻布、绷带、白乳胶、基层处理、环保胶水、腻子粉、白水泥扒底三遍打磨，如用专用防裂产品按8元/平方加收。 |
| 4 | 吊顶面水泥漆 | m2 | 131.00 | 两底两面喷刷，若加色另计每平米2元。 |
| 5 | 墙面基层处理 | ㎡ | 186.60 | 人工、麻布、绷带、白乳胶、基层处理、环保胶水、腻子粉、白水泥扒底三遍打磨，如用专用防裂产品按8元/平方加收。 |
| 6 | 墙面墙纸（中等） | ㎡ | 118.00 | 优阁无纺布66082 |
| 7 | 墙体粉刷 | m2 | 68.6 | 32．5水泥、采用1：3水泥砂浆设工，双面抹灰 |
| 8 | 中式屏风 | 项 | 2.00 | 成品订购 |
| B:水电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 全屋照明插座供电布线布管 | m2 | 131.00 | 太阳BV电线、电脑电话线、联塑消防管人工 |

二、客房综合实验室部分

| 2-1：客房训练室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A:土建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 瓷砖 | m2 | 2.40 |  |
| 2 | 实木木地板（橡木） | m2 | 12.23 |  |
| 3 | 木地板（普通） | m2 | 12.23 |  |
| 4 | 金刚板（原木） | m2 | 12.23 |  |
| 5 | 大理石 | m2 | 12.23 |  |
| 6 | 高级地毯 | m2 | 12.23 |  |
| 7 | 实木踢脚板 | m | 34.20 |  |
| 8 | 吊顶（布面硅钙板） | ㎡ | 72 | 木龙骨，6mm硅酸钙板，沉头自攻螺钉固定，钉头防锈处理，按展开面积计算。 |
| 9 | 吊顶基层处理 | m2 | 72.00 | 人工、麻布、绷带、白乳胶、基层处理、环保胶水、腻子粉、白水泥扒底三遍打磨，如用专用防裂产品按8元/平方加收。 |
| 10 | 吊顶面水泥漆 | m2 | 72.00 | 两底两面喷刷，若加色另计每平米2元。 |
| 11 | 墙面基层处理 | ㎡ | 102.60 | 人工、麻布、绷带、白乳胶、基层处理、环保胶水、腻子粉、白水泥扒底三遍打磨，如用专用防裂产品按8元/平方加收。 |
| 12 | 墙面墙纸（中档） | ㎡ | 78.30 | 优阁无纺布66082 |
| 13 | 窗户封闭处理 | 项 | 2.00 |  |
| 14 | 墙体粉刷 | m2 | 24.3 | 32．5水泥、采用1：3水泥砂浆设工，双面抹灰 |
| 15 | 房间推拉玻璃门套 | m | 5.00 | 18mm夹芯板作底，面板，线条，木龙骨。 |
| 16 | 房间推拉玻璃门 | 扇 | 2.00 |  |
| B:水电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 全屋照明插座供电布线布管 | m2 | 72.00 | 太阳BV电线、电脑电话线、联塑消防管人工 |
| 2-2：标准套房模拟室 |  |  |  |  |
| A:土建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 木纹金刚板 | m2 | 28.20 |  |
| 2 | 踢脚线 | m | 25.20 |  |
| 3 | 瓷砖铺设 | m2 | 8.37 |  |
| 4 | 吊顶（布面硅钙板） | ㎡ | 32 | 木龙骨，6mm硅酸钙板，沉头自攻螺钉固定，钉头防锈处理，按展开面积计算。 |
| 5 | 吊顶基层处理 | m2 | 32.00 | 人工、麻布、绷带、白乳胶、基层处理、环保胶水、腻子粉、白水泥扒底三遍打磨，如用专用防裂产品按8元/平方加收。 |
| 6 | 吊顶面水泥漆 | m2 | 32.00 | 两底两面喷刷，若加色另计每平米2元。 |
| 7 | 墙面基层处理 | ㎡ | 75.60 | 人工、麻布、绷带、白乳胶、基层处理、环保胶水、腻子粉、白水泥扒底三遍打磨，如用专用防裂产品按8元/平方加收。 |
| 8 | 墙面墙纸（高档） | ㎡ | 75.60 | 欧雅墙纸325302 |
| 9 | 轻钢龙骨间墙 | ㎡ | 58.70 | 内有C75主龙骨及C40副龙骨，两边上8mm厚硅钙板，内含隔音棉 |
| B:水电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 全屋照明插座供电布线布管 | m2 | 32.00 | 太阳BV电线、电脑电话线、联塑消防管人工 |
| 2-3：酒店软件运营训导室 |  |  |  |  |
| A:土建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | m2 | 27.00 | 32．5水泥、采用1：3水泥砂浆设工，人工（厚度每增加1CM，单价增加5元/M2） |
| 2 | 实木踢脚板 | m | 25.20 |  |
| 3 | 吊顶（布面硅钙板） | ㎡ | 27 | 木龙骨，6mm硅酸钙板，沉头自攻螺钉固定，钉头防锈处理，按展开面积计算。 |
| 4 | 吊顶基层处理 | m2 | 27.00 | 人工、麻布、绷带、白乳胶、基层处理、环保胶水、腻子粉、白水泥扒底三遍打磨，如用专用防裂产品按8元/平方加收。 |
| 5 | 吊顶面水泥漆 | m2 | 27.00 | 两底两面喷刷，若加色另计每平米2元。 |
| 6 | 墙面基层处理 | ㎡ | 75.60 | 人工、麻布、绷带、白乳胶、基层处理、环保胶水、腻子粉、白水泥扒底三遍打磨，如用专用防裂产品按8元/平方加收。 |
| 7 | 墙面墙纸（低档） | ㎡ | 75.60 | 优阁无纺布GC36142 |
| B:水电部分 |  |  |  |  |
| 1 | 全屋照明插座供电布线布管 | m2 | 27.00 | 太阳BV电线、电脑电话线、联塑消防管人工 |

投标价格表

投标单位名称：（加盖印章）                 日期：     年     月    日

| 项目名称 | 投标报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 武夷学院旅游学院中西餐、客房综合实验室改造工程 |  | 投标报价不含暂列金2万元 |
| 投标总价（大写）： 包含了包材料、运输、人工、施工机具、质量、安全文明施工、清理搬运费等各项费用及税金。 |  |  |

注：各投标人须按上表格式完整、详细地填写，否则视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理），且需打印、加盖公章，手工书写和未盖公章者无效。

格式5：

授 权 委 托 书

代理人无转委托权。特此委托！

本授权委托书声明：我    （姓名）   系    （授权单位）                  的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织的“wyxygc2013-20”项目“武夷学院旅游学院中西餐、客房综合实验室改造工程”的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。

格式6

投标承诺

致：    （招标人）

1、我方认真研究了你方招标工程项目编号：         的“                  ”施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程施工方案说明及其他有关文件后，我方愿按合同主要条款、工程施工方案的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期30日历天内完成并移交全部工程。并保证本工程在竣工验收时质量达到国家现行建筑工程质量检验评定标准__合格__等级。

4、一旦我方中标，我方将派出_____________（建造师姓名）作为本工程的项目经理。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

投 标 人：                               （公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

邮政编码：                电话：               传真：

年    月    日

格式7

承 诺 书

我方承诺本企业及拟任项目负责人（指项目经理）在检察部门无行贿犯罪记录。如有，愿自愿放弃中标资格，并赔偿招标人由此产生的所有费用。

该项目我方已到现场进行工程内容（及工程量）确认，承诺不进行工程量的增减，达到委托方的验收合格标准。

投标人：（加盖公章）

日期： 年    月   日