武夷学院房屋结构安全鉴定检测服务项目

招

标

文

件

招标编号：WYXYGC2020—02

招 标  单 位: 武夷学院

2020年5月18 日

注：各投标人应关注武夷学院资产管理处网站公告栏http://www.wuyiu.edu.cn/zcglc/，相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：武夷学院资产管理办公室（瑞樟1号楼2楼）

电    话：0599-5136100           传    真：0599-5136100

总  目  录

第一部分：投标须知	3

1. 投标须知前附表	3

2.招标文件的组成	4

3.对投标人的要求	4

4.对投标文件的要求	4

5. 投标报价	4

6.开标、评标、定标	4

7. 投标保证金	5

8. 履约保证金--------------------------------------------------------5

- 9.工期要求-------------------------------------------------------------------------------------------6

第二部分  合同协议条款	7

1.项目概况	7

2.  合同有效时间------------------------------------------------------------------------------------7

3. 服务及质量标准：	7

4. 合同价格方式	7

5. 成果要求	7

6. 合同价款及计算方式------------------------------------------------7

第三部分   投标书	9

一、投标文件	10

二、投标函	11

三、投标资格证明文件	12

四、投标价格表……………………………………………………………………… 13

五、授权委托书……………………………………………………………………… 14

六、拟派技术人员一览表……………………………………………………………--15

第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称: 武夷学院房屋结构安全鉴定检测服务项目 |
| 2 | 招标内容: 1、兴贤学生公寓1#楼房屋结构安全鉴定检测（该楼建筑面积约3300㎡）； 2、体育馆钢网架屋面结构安全鉴定检测（钢网架占地面积为3150㎡，网架高度为12.79m，建筑高度为16.65m，纸质施工图纸）。 |
| 3 | 两个项目鉴定检测总控制价：22.8万元。 |
| 4 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 5 | 投标人资质要求：必须列入福建省住房和城乡建设厅公布的省内外房屋可靠性鉴定检测机构名单的企业。 |
| 6 | - 合同承包方式：总价包干（含检测鉴定费用、人工配合敲打费用、修补费用、保险费用、管理费、安全措施费、清理搬运费等各项费用及税金）。 |
| 7 | 付款方式：提供单个项目鉴定检测成果报告后十五个工作日内一次性转账付清单个项目的合同价款。 |
| 8 | 工期要求：3个月 |
| 9 | 成果要求：提交两个项目鉴定检测报告纸质版各一式四份，电子光盘一份。 |
| 10 | 投标保证金：肆仟元整。投标保证金只接受投标人企业帐户银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（武夷学院（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043））。 而不接受其它缴纳方式。 备注 1、 不按规定缴纳投标保证金的投标文件视为无效。 2、票据须写明是：武夷学院房屋结构安全鉴定检测服务项目投标保证金 |
| 11 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份。 |
| 12 | 投标截止时间： 2020年 5月26日下午15：00时之前将投标文件提交到武夷学院瑞樟1-306会议室；若投标人未能参加开标现场会议的，可将投标文件密封加盖单位公章后邮寄给招标联系人，并在邮件封面注明本邮件为“武夷学院房屋结构安全鉴定检测服务项目”字样；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。 |
| 13 | 开标时间及地点:：2020年 5月26日下午15：00 地点：武夷学院资产处(瑞樟1-306室三楼会议室) |
| 14 | 评标办法：采取资格标合格，采用总价最低价（单项分别报价）中标确认中标人的方法（须实质上响应招标文件要求） |

- 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2020年 5月26日下午15：00时之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明

总价包干合同（含检测鉴定费用、人工配合敲打费用、修补费用、保险费用、管理费、安全措施费、清理搬运费等各项费用及税金）。

5.2两个项目鉴定检测总报价不高于预算控制价：22.8万元。

6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2020年 5月26日下午15：00时在瑞樟1号楼三楼306会议室举行。

6.1.2投标单位可以派代表（与法人代表介绍信投标代表相同）随带本人身份证原件到场参加开标，也可以函递送达邮件。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价、工期承诺、投标承诺书、质量标准。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法和标准：最低价中标法

- 7.投标保证金

投标保证金：肆仟元整。投标保证金只接受投标人企业帐户银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（武夷学院（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043））。

而不接受其它缴纳方式。

备注 1、 不按规定缴纳投标保证金的投标文件视为无效。

2、票据须写明是：武夷学院房屋结构安全鉴定检测服务项目投标保证金

7.1投标保证金退还:未被列为中标候选人的企业投标保证金，在中标候选人公示期结束后若无异议15个工作日内无息退还。

7.2退还投标保证金的要求：

7.3.1缴款证明（复印件加盖公章）

7.3.2开户许可证（复印件加盖公章）

7.3.3收据，必须书写规范（加盖公章）

注：投标人把退保资料装入投标文件袋内一并递交给招标人，公示期结束后直接退还，未提交材料的待公示期结束后自行到财务处办理。

8. 履约保证金：中标人与学校完成合同签订后原缴纳的投标保证金自动变更为履约保证金，于鉴定检测服务成果全部提交并得到业主认可后十五天内（寒暑假顺延）无息退还。

备注：

8.1、投标保证金或履约保证金接受投标人银行转账或银行保函形式，不接受其它方式缴纳投标及履约保证金，且投标方必须保证投标保证金（或银行保函）在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043）。

- 9.工期要求

工期要求：该项目必须在要求工期 3个月内完成，逾期按照500元/天进行处罚。

第二部分  合同协议条款

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就本建设项目协商一

致，达成协议如下：

一、项目概况

项目名称：武夷学院房屋结构安全鉴定检测服务项目

工程地点：武夷学院校园内

项目内容：1、兴贤学生公寓1#楼房屋结构安全鉴定检测（该楼建筑面积约3300㎡）；

2、体育馆钢网架屋面结构安全鉴定检测（钢网架占地面积为3150㎡，网架高度为12.79m，建筑高度为16.65m，有纸质图纸）。

二、合同有效时间

服务开始时间：  2020年    月    日

服务结束时间：  2020年    月     日

合同工期总日历天数： 3个月

- 服务及质量标准：房屋结构安全鉴定检测前根据业主要求进行实地勘察，成果资料需业主认可。

四、合同价格方式

- 总价包干（含检测鉴定费用、人工配合敲打费用、修补费用、保险费用、管理费、安全措施费、清理搬运费等各项费用及税金）。

五、成果要求：提交两个项目鉴定检测报告纸质版各一式四份，电子光盘一份。

六、合同价款及计算方式

总价包干合同。房屋结构安全鉴定检测满足业主要求，完成后提供单个项目鉴定检测成果报告后十五个工作日内一次性转账付清单个项目的合同价款。

- 违约责任

该项目必须在要求工期 3个月内完成，逾期按照500元/天进行处罚。

八、合同生效

合同订立时间：  2020年     月　    日。

发包方和承包方约定双方法定代表人签字或盖章后生效。本合同正本一式 贰 份，双方各执 壹 份，副本 肆 份，发包方执 叁 份，承包方执 壹 份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）： 武夷学院          承包人（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：           法人代表（签字或盖章）:

开户行：

账  号：

格式1：封面

- 第三部分   投标书

投标文件（格式）

投 标 文 件

投标编号：WYXYGC2020--02

项  目：武夷学院房屋结构安全鉴定检测服务

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致：武夷学院资产处：

我方接受贵方采购编号为WYXYGC2020--02的采购，愿意参加该项目采购活动，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　                           邮编：

电话：　  　　                       传真：

网址：

投标方（印章）：

全权代表：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投标资格证明文件

1、税务登记证副本(复印件加盖公章)

2、企业营业执照副本(复印件加盖公章)

3、建设工程质量检测机构颁发的资质证书(复印件加盖公章)

4、法人授权书（原件，接受委托的为本工程拟派的项目负责人或委托人。）、被授权人身份证（盖章复印件）

5、拟派项目技术人员表

6、开户许可证（盖章复印件）

7、投标保证金（银行回单复印件）

注：1、必须列入福建省住房和城乡建设厅公布的省内外房屋可靠性鉴定检测机构名单的企业。

2、法人营业执照副本、税务登记证副本（三合一证须在营业期限内）提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

格式4：

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖印章）

日期：     年     月    日

| 项目名称 | 报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1、兴贤学生公寓1#楼房屋结构安全鉴定检测 |  | - 投标报价含检测鉴定费用、人工配合敲打费用、修补费用、保险费用、管理费、安全措施费、清理搬运费等各项费用及税金。 |
| 2、体育馆钢网架屋面结构安全鉴定检测 |  |  |
| 投标报价总价（人民币大写）： 元。 |  |  |

注：各投标人须按上表格式完整、详细地填写，否则视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理），且需打印、加盖公章，手工书写和未盖公章者无效。

格式5：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我    （姓名）   系    （授权单位）                  的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的  （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产处组织的“武夷学院房

屋结构安全鉴定检测服务项目（投标编号WYXYGC2020-02）”项目的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切

事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。

格式6

拟派技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 职责分工 | 备注（本项目固定联系人需单独注明联系手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：福建省住房和城乡建设厅公布的省内外房屋可靠性鉴定检测机构名单的企业。

- 全省房屋可靠性鉴定检测机构名单

现将我省具备工程建设可靠性鉴定资质的企业名单予以公布，以便各地在房屋结构安全大排查大整治“百日攻坚”行动中选择使用。

| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 注册地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门欣途工程技术有限公司 | 高卫国 | 15960350009 | 厦门市同安区西福路30号厂房B栋一层及二层 |
| 2 | 福建上若工程技术有限公司 | 林金宗 | 18650020268 | 厦门市同安区美人山中路286号一层 |
| 3 | 厦门合诚工程检测有限公司 | 倪伟龙 | 13806086185 | 厦门市海沧区诗山北路25号6号楼1-3层 |
| 4 | 福建省宏实建设工程质量检测有限公司 | 卢志勇 | 13506016710 | 泉州市台商投资区东园镇杏秀路新沙路口266号 |
| 5 | 福州市建筑工程检测中心有限公司 | 吴武炫 | 13705953260 | 福州市台江区西洋路1号 |
| 6 | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 | 林剑榕 | 13799780245 | 厦门火炬高新区创业园伟业楼N201-N204室 |
| 7 | 福建省中孚检测技术有限公司 | 邹明亮 | 13055373311 | 福建省漳州市龙文蓝田开发区檀林路42号 |
| 8 | 福建荔建工程技术有限公司 | 翁向阳 | 13358527259 | 莆田市荔城区拱辰办畅林村城涵西大道359号 |
| 9 | 健研检测集团有限公司 | 邱发强 | 13906052851 | 厦门市思明区湖滨南路62号十楼、十一楼 |
| 10 | 福建科峰建设工程检测有限公司 | 施秀洪 | 15080055574 | 福州仓山区盖山投资区高南路2号 |
| 11 | 福建九鼎工程质量检测有限公司 | 赖建财 | 13696854841 | 福建省福州市仓山区盖山镇义序机电园艾默生路10号2号楼1-4层 |
| 12 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 钟寿彬 | 13905929606 | 福州市晋安区新店镇东园村66号（东园综合楼） |
| 13 | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司 | 张 力 | 18905914530 | 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦附属楼3楼304-A107 |
| 14 | 福建东南铁正工程质量检测有限公司 | 喻 辉 | 13960800685 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇洋山路7号福建中闽泰山汽车部件有限公司厂房 |
| 15 | 泉州市建振工程技术有限公司 | 曾振疆 | 18259555050 | 福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村新槐413号 |
| 16 | 福建博海工程技术有限公司 | 周建河 | 13696807288 | 福州市晋安区新店镇赤星工业区2号楼 |
| 17 | 福建华诚工程质量检测有限公司 | 蔡志成 | 15959877306 | 泉州市丰泽区城东街道浔美工业区泉州丰泽华山塑料机械有限公司工业楼第1、2楼 |
| 18 | 福州鑫隆达土木工程检测有限公司 | 胡智伟 | 13788890203 | 福州市仓山区金山工业区金榕南路1号 |

- 二、省外房屋可靠性鉴定检测机构名单

根据闽建安〔2020〕3号文，现将已在我省备案的房屋可靠性鉴定资质的省外企业名单（有效期至2020年12月31日）予以公布，以便各地在房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动中选择使用。

| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 注册地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 许伟 | 13806088635 | 北京市海淀区西土城路33号 |
| 2 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 周敏 | 18105959977 | 广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路6号101 |
| 3 | 浙江中能工程检测有限公司 | 姚圣旦 | 13867975968 | 杭州钱江经济开发区顺风路536号18幢 |
| 4 | 西安建筑科大工程技术有限公司 | 范力 | 13572102253 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号建科大厦20层 |
| 5 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 谈璟 | 15851942468 | 常州市钟楼区木梳路10号 |
| 6 | 浙江中技建设工程检测有限公司 | 金铭达 | 18969161239 | 杭州市西湖区余杭塘路799号五洲国际商业中心 |
| 7 | 浙江宏业检测科技有限公司 | 夏进寿 | 13758082899 | 浙江省嘉兴市秀洲区加创路1509号18号楼 |
| 8 | 浙江众城检测技术有限公司 | 李宗帅 | 15306528088 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路279号汇禾领府8号楼1901室、1902室 |
| 9 | 浙江中信检测有限公司 | 余晨 | 13732509906 | 浙江省衢州市柯城区凯泰汽配城13幢16号 |
| 10 | 浙江求是工程检测有限公司（备注：有效期至2020年 06 月 30日） | 吴奉蔚 | 13777574343 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路189号2幢501室 |
| 11 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 | 凌文利 | 13713826777 | 深圳市光明新区公明街道楼村社区中泰路21号 |
| 12 | 浙江城乡工程检测有限公司 | 郑敏福 | 13859581983 | 浙江省余杭区仓前街道一西路1218号1幢204室 |
| 13 | 深圳市正非检测科技有限公司 | 郑增旭 | 13799293203 | 深圳市龙华新区龙华街道清湖社区硅谷动力清湖园B1栋1楼 |
| 14 | 湖南永固检测技术有限公司（备注：有效期至2020年07月07日） | 廖细雄 | 13607486533 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道桃花岭村斜塘组01号 |
| 15 | 浙江翰达工程检测有限公司 | 刘少芬 | 15805015338 | 杭州市江干区九环路31-2号1幢3楼302室 |
| 16 | 浙江固泰工程检测科技有限公司 | 朱崇卫 | 13586136688 | 浙江省宁波高新区光华路390号1楼 |
| 17 | 浙江弘岩检测科技有限公司 | 方毅 | 13429155063 | 浙江省杭州市西湖区古荡街道莲花街71-1号 |
| 18 | 浙江亿桥工程技术研究有限公司 | 顾鹏 | 13968077785 | 浙江省杭州市拱墅区湖州街393-3号 |
| 19 | 中宏检验认证集团有限公司 | 解秋刚 | 19933112099 | 河北省石家庄市友谊北大街399号 |
| 20 | 北京市建设工程质量第二检测所有限公司 | 陈俊呈 | 18811581315 | 北京市西城区南礼士路62号10号楼 |
| 21 | 深圳市精恒工程检验有限公司 | 姜有兵 | 13670159588 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区新园1号C栋1-3楼 |
| 22 | 重庆国信检测技术有限公司 | 陈言和 | 13883638484 | 重庆市江北区海尔路392号 |
| 23 | 浙江瑞邦建设工程检测有限公司 | 吴晓翠 | 15088727288 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道里东路39号1幢1001室 |
| 24 | 深圳市业昕工程检测有限公司 | 杨曙兵 | 13662288928 | 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区部九窝金西城办公楼8栋1-3层 |
| 25 | 天津北方首创建筑工程试验检测有限公司 | 刘晨 | 13612028855 | 天津市西青区精武镇吴庄子村东赛达大道与干校路交口西侧200米 |
| 26 | 浙江创新工程检测有限公司 | 丁芳 | 15168228822 | 浙江省杭州市江干区石桥路198号浙江省农业科创园8号楼8416室 |
| 27 | 广西桂都建筑科技有限公司 | 颜贻润 | 18065232999 | 桂林市七星区铁山路10号 |
| 28 | 湖北诚达建筑工程质量检测有限公司 | 陈致平 | 17858475988 | 武汉洪山区洪山街马湖村武汉创意天地三四期4号楼6层2号 |
| 29 | 湖南金君工程科技有限公司 | 范南标 | 18960961388 | 长沙市高新开发区尖山村盛世东方大院6-33栋1层104号房 |
| 30 | 江苏建研建设工程质量安全鉴定有限公司 | 张杨 | 18151672181 | 南京市鼓楼区北京西路12号 |
| 31 | 湖南中科工程检测有限公司 | 伍锡珊 | 15580044986 | 湖南省长沙市天心区暮云新兴科技产业园A3栋102、202 |
| 32 | 江西建院工程检测有限公司 | 曾晓庐 | 13803524745 | 南昌小蓝经济开发区汇仁大道999号 |
| 33 | 深圳市金众工程检验检测有限公司 | 杨国骅 | 13823242980 | 深圳市福田区竹子林益华综合楼A栋负一层东侧01# |
| 34 | 湖南元天检测认证有限公司（备注：有效期至2020年09月14日） | 秦圣 | 18163783681 | 湖南省长沙市天心区暮云经济开发区伊莱克斯大道18号长沙远航企业广场D栋101房 |