武夷学院2016—2017年防水防渗专业修缮年度服务施工单位

招

标

文

件

招标编号：WYXYGC2016—06

招 标  单 位: 武夷学院

2016年6月8日

注：各投标人应关注武夷学院资产管理办公室处网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：武夷学院资产管理办公室（瑞樟1号楼2楼）

电    话：0599-5136100             传    真：0599-5136100

- 第一部分  投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称: 武夷学院2016—2017年防水防渗专业修缮年度服务施工单位 |
| 2 | 招标内容：24小时内以能够快速响应校方要求防水防渗的施工单位，作为 学校2016.6—2017.5期间零星（修缮）工程年度服务施工单位。 |
| 3 | 投标人资格：1、经营范围包含防水防渗项目或具备防水防渗资质的施工单位或者防水材料经营店，须有对公账号。 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标报价方式：投标人根据武夷学院2016—2017年度防水防渗专业修缮主要材料品牌一览表（附件一）；武夷学院2016—2017年度防水防渗修缮常用项目综合单价表（附件二）中所列项目报价，投标人只须填报附件2中按现行定额及武夷山市当季信息价套价项目的单价下浮率 |
| 5 | 保修期:一年。 |
| 6 | 质量要求：合格 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份 |
| 8 | 投标保证金：陆仟元整。投标保证金只接受投标人企业帐户银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043） 备注： 1、 不按规定缴纳投标保证金的投标文件视为无效。 2、票据须写明是：武夷学院2016—2017年防水防渗专业修缮年度服务施工单位投标保证金 |
| 9 | 评标方法：按所有控制单价填报下浮率（不得低于8%），以最低价中标（下浮率最高），若所报最大下浮率相同则随机抽取确认中标人的方法。（须实质上响应招标文件要求） |
| 10 | 投标截止时间：2016年6月15日（北京时间）下午15：00时之前将投标文件提交到武夷学院瑞樟1-205会议室. |

- 2.招标文件的组成、解释与修改

- 2.1招标文件的组成

2.1.1投标须知

2.1.2投标书

2.2招标文件的解释与修改

2.2.1投标人对招标文件如有疑问，必须在投标截止时间1日前，将问题以书面的形式提交到武夷学院资产管理办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

2.2.2 在投标截止时间1日前，招标人可对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。

2.2.3招标文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将通过武夷学院资产管理办公室网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb/）发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。

招标过程中，招标人对本招标文件的任何补充、答疑等文件也是招标文件的组成内容。

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2016年6月15日（北京时间）下午15：00之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件；

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的；

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的；

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的：

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

3）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

- 5. 投标报价

投标人根据武夷学院2016—2017年度防水防渗专业修缮主要材料品牌一览表（附件一）；武夷学院2016—2017年度防水防渗修缮常用项目综合单价表（附件二）中所列项目报价，投标人只须填报附件2中按现行定额及武夷山市当季信息价套价项目的单价下浮率

6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2016年6月15日（北京时间）下午15：00时在瑞樟1-205会议室举行。

6.1.2投标单位代表（与法人代表介绍信投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价、工期承诺、投标承诺书、质量标准。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法按所有控制单价填报下浮率（不得低于8%），以最低价中标，若所报最大下浮率相同则随机抽取确认中标人的方法。（须实质上响应招标文件要求）

7、投标保证金：陆仟元整。投标保证金只接受投标人企业帐户银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043）

备注： 1、 不按规定缴纳投标保证金的投标文件视为无效。

2、票据须写明是：武夷学院2016—2017年防水防渗专业修缮年度服务施工单位投标保证金

8.履约保证金

8.1、履约保证金：中标后投标保证金转为履约保证金。该履约保证金在服务期满后自动转为工程质保金，质保金将在年度服务期内所有的施工任务的保修期(1年)满且复验合格无质量未了事宜后十五个工作日内无息退还。（若武夷学院2015—2016年防水防渗专业修缮年度服务中标施工单位在2016—2017年度投标再次入围，其上年度的履约保证金尚未办退还手续的，无须缴纳）

8.2、中标方承接招标方部署的任一施工任务时，延期交工时间若超十个日历日，招标方有权终止合同，并有权没收履约保证金。

备注：

1、投标保证金只接受投标人银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：农业银行武夷山市支行营业部；开户名称：武夷学院；银行帐号：970101040011043）。

2、投标保证金和履约保证金返还需投标方先行到财务处办理《福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证》即先开票，然后投标保证金在资产处，履约保证金在后勤处按程序办理返还手续。

- 第二部分  合同协议条款

发包人（甲方）：  武夷学院   （以下简称甲方）

承包人（乙方）：                          （以下简称乙方）

因甲方校园防水防渗专业修缮工程施工需要，招年度修缮服务单位（防水防渗专业）1家，从事主要项目为防水防渗维修施工的零星修缮工程施工。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就本修缮施工事项协商一致，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：武夷学院2016—2017年防水防渗专业修缮年度服务施工

工程地点：武夷学院内

工程内容：以甲方发出的编号项目“任务通知单”为准。

二、合同有效时间

服务开始时间：  2016年6月

服务结束时间：  2017年5月

合同工期总日历天数：  　壹年

- 服务质量标准

1、施工质量标准：符合国家相关施工技术规范及验收规范合格标准。

２、修缮中应选择使用“附件一”中的品牌。如需选用表中未列品牌的材料时，应经甲方同意。

3、零星修缮项目，乙方代表应在甲方代表邀约后6小时内抵达施工现场；签接零星修缮任务通知单后，应在24小时内组织施工；在双方约定的时间内完成施工并组织验收。

4、各修缮项目如无另行约定，保修期均为1年，自具体项目验收合格之日起计算。双方可另行约定具体项目的保修期，另行约定保修期的应以任务通单等书面方式明确。

四、合同价款及计算方式

服务全年度内甲方指派的防水防渗零星修缮（单项预算金额在2万元以内，由后勤处审核后下达任务通知单）。

结算方式：主要工程项目按招标文件中《武夷学院2016-2017年度防水防渗修缮主要项目综合单价表》（附件二）计算；需询价确定价格的事项由甲方按规定组织询价及谈判，并附相应支撑材料。

五、履约保证金及付款方式

1、投标保证金陆仟元整，中标后投标保证金转为履约保证金，履约保证金于服务期满后转为质保金，年度服务内的所有项目保修期满（无保修责任未了事宜）后15个工作日内无息退还质保金。

2、单个工程完工，验收合格后办理结算。

3、原则上每季度结算支付一次工程款。每季未将之前已完工未结算的各单个工程结算按规定审核后（零星修缮5000元以下项目由后勤处负责审核，5000元以上项目报校内审审核，审定的结算按校内资金来源不同分类进行汇总，按双方认可的审计结果支付该月进度款。（同一资金来源的零星修缮工程量较少时，也可半年集中办理一次进度款支付）。

六、组成合同的文件

1、合同期内，双方可协商订立补充协议，作为本合同的组成部分。

2、本合同（含补充协议）未明确事项，参照建设部及国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》范本中的通用条款执行。

3、年度服务期间的任务通知书等双方往来文件视为本合同的组成部分。

七、词语定义

本协议书中有关词语含义与建设部及国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》范本中的通用条款中分别赋予他们的定义相同。

八、现场人员

修缮年度服务甲方派驻施工现场的常任代表为后勤处基建修缮科工作人员（丁庄玮、黄贺彩，电话：0599－5136026），各相关项目的使用管理部门需另派出项目经办人（具体项目经办人见任务通知单，任务通知单中具体经办人的签证仅对该项目有效）。

乙方应在现场派驻常住代表，常驻代表在武夷山应有常住地（自有住房或租赁住房）

乙方派驻现场的常住代表为：　　        　　　　　，常住地址：

，联系电话：　　　　　　。

乙方向甲方提供常驻代表的身份证、房产证、房屋租赁合同等复印件并交验原件。

修缮年度服务的具体工程内容，由甲方现场代表以任务通知单等形式派发给乙方（任务单必须有后勤处基建修缮科人员签字）。

乙方常驻代表，应保证按合同约定的时限响应甲方的任务指令。

乙方常驻代表，在年度服务范围内代表乙方处理接收任务通知书、施工、验收、结算等一切具体事项。

九、双方承诺

乙方向甲方承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、验收，并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。

甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

合同订立时间：  2015 年   月　  日。

发包人和承包人约定双方法定代表人签字或盖章后生效。本合同正本一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，副本 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）： 武夷学院         承包人（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：           法人代表（签字或盖章）:

开户行：

账 号：

附件一：

| 武夷学院2016—2017年度防水防渗专业修缮 主要材料品牌一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号 | 质量等级 | 推荐品牌 |
| 1 | 注浆品牌 | 符合设计要求 | 合格 | 科迈、安固、路德 |
| 2 | 湿铺卷材品牌 | 符合设计要求 | 合格 | 闽华、海塘、卓禹 |
| 3 | SBS卷材 | 符合设计要求 | 合格 | 杭天、海坝、禹晴 |
| 4 | 聚氨酯防水涂料 | 符合设计要求 | 合格 | 长坚、剑盾、雨中情 |
| 5 | 高分子聚氨酯防水涂料 | 符合设计要求 | 合格 | 沃孚、超沅、禹情 |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

| 附件二： 武夷学院2016年度防水防渗修缮修缮主要材料品牌一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 综合单价（元） | 项目说明 |
| 针孔灌注堵漏 | 针 | 70 | 针孔注塑法封渗漏，一百针以内（外墙立面渗水） |
|  | 针 | 64 | 针孔注塑法封渗漏，一百针以上五百针以内（外墙立面渗水） |
|  | 针 | 61 | 针孔注塑法封渗漏，五百针以上（外墙立面渗水） |
| 湿铺卷材 | ㎡ | 165 | 湿铺卷材二十平方以内（外墙立面渗水） |
|  | ㎡ | 110 | 湿铺卷材二十平方以上（外墙立面渗水） |
| SBS热熔法 | ㎡ | 94 | SBS热熔法三十平方以内 |
|  | ㎡ | 83 | SBS热熔法三十平方以上 |
| 聚氨酯防水材料 | ㎡ | 77 | 聚氨酯防水材料，三十平方以内 |
|  | ㎡ | 61 | 聚氨酯防水材料，三十平方以上 |
| K11防水（外墙） | ㎡ | 105 | K11防水，三十平方以内 |
|  | ㎡ | 88 | K11防水，三十平方以上 |
| K11防水（内墙） | ㎡ | 61 | K11防水，三十平方以内 |
|  | ㎡ | 53 | K11防水，三十平方以上 |
| 环氧树脂填缝 | m | 80 | 环氧树脂填缝20m以内 |
|  | m | 70 | 环氧树脂填缝20m以上 |
| 外墙立面防水胶 | ㎡ | 105 | 外墙立面防水胶，三十平方以内 |
|  | ㎡ | 90 | 外墙立面防水胶，三十平方以上 |

第三部分  投标书

投标文件（格式）

格式1：封面

投 标 文 件

投标编号： WYXYGC2016—06

项目名称：武夷学院2016—2017年防水防渗专业修缮年度服务施工单位

投标方（印章）：

投标方法定代表人姓名及其身份证号：

投标日期：　　年　　月　　日

格式2：

投标函

致武夷学院资产管理办公室：

我方愿意按招标文件规定的工作内容承担武夷学院2015—2016年防水防渗专业修缮年度服务任务，并就有关事项声明如下：

1、我方具备贵方采购文件中规定的投标资格条件。

2、我方已详细阅读并完全理解贵方采购文件。

3、我方自愿遵守贵方采购文件规定要求以及国家相关法律法规。

4、投标文件自递交之日起有效期为60个工作日。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　                           邮编：

电话：　  　　                       传真：

网址：

投标方（印章）：

全权代表：

联系电话：

日期：　　年　　　月　　日

格式3：

投标资格证明文件

1、税务登记证副本(盖章复印件)

2、营业执照副本（盖章复印件）。

3、资质等级证书副本（盖章复印件）。

4、法人授权书（原件，接受委托的为本工程拟派的项目经理或委托人。授权人身份证盖章复印件）、被授权人身份证（出示原件、留盖章复印件）。

5、投标保证金（银行回单复印件）。

6、开户许可证(复印件加盖公章)

7、报价承诺书（标书应装袋密封，封口处加盖法人单位公章）。

8、投标书

9、投标函

10、投标承诺

投 标 人（全称并加盖印章）：

投标人代表签字：

日      期：        年    月    日

注：1、法人营业执照副本、税务登记证副本（三合一证须在营业期限内）提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。

2、上述投标资格证明文件，除开户许可证外，需装订成册后，和开户许可证统一装袋密封，封口处加盖法人单位公章。

格式4：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我    （姓名）   系    （授权单位）                  的法定代表人，现授权委托       （单位名称）       的  （姓名）         （现驻地为：________________________________________________）为我公司代理人，以本公司的名义参加武夷学院资产管理办公室组织

“武夷学院2016—2017年防水防渗专业修缮年度服务施工单位” 项目的投标活动。代理人在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托！

代理人：              性别：              年龄：

单位：                部门：              职务：

（同时附上授权代理人身份证复印件）

投标人：（盖印章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：如法定代表人亲自参与投标，可不出具此授权委托书（但需附法人身份证复印件）。若为授权代表参加的，则需有本授权委托书，且须附法定代表人、授权代表身份证复印件以证明其身份。受托人须向甲方提供常驻代表的身份证、房产证或房屋租赁合同等复印件并交验原件。

格式5：

投 标 价 格 表

投标单位名称：（加盖印章）                 日期：     年     月    日

| 项目名称 | 下浮率 |
| --- | --- |
| 武夷学院2016—2017年防水防渗专业修缮年度服务施工单位 |  |
| 投标报价包含了分部分项工程费、措施项目费、劳保费用、保险费用、管理费、安全措施费、清理搬运费等各项费用及税金。 |  |

注：各投标人须按上表格式完整、详细地填写，否则视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理），且需打印、加盖公章，手工书写和未盖公章无效。

投标承诺

致：    （招标人）

1、我方认真研究了你方招标工程项目编号：         的“                  ”施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以武夷学院2016—2017年度防水防渗修缮常用项目综合单价表（附件二）各单项           （填写）下浮率的投标报价并按上述图纸、合同主要条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中（任务通知书）规定的工期   日历天内完成并移交全部工程。并保证本工程在竣工验收时质量达到国家现行建筑工程质量检验评定标准__合格__等级。

4、一旦我方中标，我方将派出_____________（建造师姓名）作为本工程的项目经理。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方的金额为人民币      元的投标保证金以         形式与本投标文件同时递交。

8、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

投 标 人：                               （公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

邮政编码：                电话：               传真：

年    月