武夷学院

福建省大学生创新创业基地（武夷山）武夷学院桃源校区大学生创新创业街区装修工程监理

招

标

文

件

招标编号：WYXYGC2016—12

招 标  单 位: 武夷学院

2016年7月11日

注：各投标人应关注武夷学院资产管理办公室处网站公告栏（http://www.nptc.edu.cn/jg/zcb），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
地    址：武夷学院资产管理办公室（瑞樟1号楼2楼）

电    话：0599-5136100           传    真：0599-5136100

总  目  录

第一部分：投标须知

1. 投标须知前附表

2. 投标文件的组成

3. 对投标人的要求

4. 对投标文件的要求

5. 投标报价

6. 投标保证金及履约保证金

7.开标、评标、定标

第二部分：合同条款

1. 委托监理合同标准条件

2. 委托监理合同专用条件

第三部分：合同格式

- 第四部分：工程技术规范

- 第五部分： 投标文件格式

- 第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 福建省大学生创新创业基地（武夷山）武夷学院桃源校区大学生创新创业街区装修工程监理 |
| 2 | 建设地点 | 福建省武夷山市武夷大道16号武夷学院校区内； |
| 3 | 建设规模 | 157.0124万元 |
| 4 | 监理招标范围 | 157.0124万元工作（包括施工准备阶段、施工阶段的监理）。 |
| 5 | 质量要求 | 达到国家工程施工质量验收规范合格标准 |
| 6 | 工期要求 | 30日历天 |
| 7 | 资金来源 | 省教育厅下拨 |
| 8 | 投标人资质 | 具备建设行政主管部门核发的合格有效的建筑工程监理乙级及以上或监理综合企业资质. |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 工程计价方式 | 监理服务收费按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）及闽价房【2007】273号文下浮20%计算，本项目监理费计费额按1570124元计算的监理服务费为4.1451万元人民币；最终监理服务费的结算价以施工单位的中标价（调整劳保后，不含暂列金）为计费基数进行计算包干（如使用暂列金或工程变更，工程量增减均不调整包干监理费用）。 |
| 11 | 付款方式 | 工程完工支付监理费的80%。在监理人完成竣工结算资料（包括竣工图，结算书等）审查意见并由结算审核单位接受结算审核资料后30日历天内分别支付至监理费的100%。 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金为人民币元整。投标保证金只接受投标人银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳投标保证金，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。中标人的投标保证金在签订《监理合同》后7个日历天退还。 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场 |
| 14 | 投标文件份数 | 壹份正本，壹份副本。 |
| 15 | 投标文件提交 地点及投标截止时间 | 收件人：武夷学院资产处 地点：武夷学院瑞樟1#楼205室 投标截止时间：2016年7 月18 日（北京时间）上午10：00时 |
| 16 | 开标 | 开标时间：2016年7 月18 日（北京时间）上午10：00时（前一个标未结速可顺延） 地点：武夷学院瑞樟1#楼305室 |
| 17 | 评标方法 及标准 | 随机抽取法 |

##### 2、投标文件的组成

2.1投标申请资料封面（表式1）

2.2投标书（表式2）；

2.3企业营业执照副本复印件（含年检页）；

2.4企业工程监理资质证书副本复印件（含年检页）；

2.5拟派总监理工程师的注册监理工程师注册执业证书或福建省监理工程师岗位证书（含有效相关记录）、职称证书复印件；

2.6投标保证金银行汇款（转账或电汇）凭证复印件；

2.7企业基本帐户开户许可证（或开户核准通知书）复印件；

2.8投标人投标报名单复印件；

2.9项目监理部人员配备表（表式3）；

2.10投标人业绩一览表（表式4）；

2.11项目总监理工程师业绩一览表（表式5）；

2.12主要设备仪器表（表式6）；

2.13法定代表人资格证明书和授权委托书（表式7）；

2.14总监理工程师委任书和项目监理部人员到位承诺书（表式8）；

注：以上2.3-2.8复印件，投标人均应带齐原件，以备评标委员会核查。

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程监理资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2016年7 月18 日（北京时间）上午10：00时（前一个标未结速可顺延）

之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

##### 5、投标报价

监理服务收费按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）及闽价房【2007】273号文下浮20%计算，本项目监理费计费额按1570124元计算的监理服务费为4.1451万元人民币；最终监理服务费的结算价以施工单位的中标价（调整劳保后，不含暂列金）为计费基数进行计算包干（如使用暂列金或工程变更，工程量增减均不调整包干监理费用）。

5.2 投标人的投标价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、投标保证金

6.1投标保证金为投标文件的组成部分。

本工程投标人的投标保证金为元元人民币。投标保证金只接受投标人银行转账、电汇，不接受其它方式缴纳，且投标方必须保证投标保证金在投标截止时间前到达武夷学院（开户银行：武夷山市建行；开户名称：武夷学院；银行帐号：35001676307052502243）。

6.2如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

6.2.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

6.2.2投标人中标后不按时交纳履约保证金；

6.2.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

6.3投标保证金退还:未被列为中标候选人的企业投标保证金，在中标候选人公示期结束后若无异议开学后5个工作日内退还，被列为中标候选人的投标保证金，在中标人签订完施工合同后5个工作日内退还。

1、票据须写明是：福建省大学生创新创业基地（武夷山）武夷学院桃源校区大学生创新创业街区装修工程监理投标保证金

2、投标保证金返还需投标方先行到财务处办理《福建省行政事业单位（社团）往来结算凭证》即先开票，然后投标保证金在资产处，按程序办理返还手续。

6.2如果投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

6.2.1在投标有效期内撤消其投标文件的；

6.2.2投标人之间相互串标、围标及其他利用不法手段参加投标或谋取中标的；

6.2.3中标人未能在规定期限内与招标人取得联系并签订合同协议。

- 7、开标、评标、定标

7.1 开标会的主要内容

7.1.1 开标会于2016年7 月18 日（北京时间）上午10：00时（前一个标未结速可顺延）在瑞樟1#305室举行。

7.1.2 投标人的拟派项目总监理工程师或授权委托人开标时须随带本人身份证、监理工程师注册证书或授权委托书签名报到并出席开标会议。投标人未准时派项目总监理工程师或授权委托人持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

7.1.3 唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价、工期承诺、投标保证金、投标承诺书、质量标准。

7.1.4 唱标内容由本单位人员记录

7.1.5本次招标投标人需达到三家及以上方可进行招标，不足三家按流标处理。

##### 7．2评标方法和标准

7.2.1评标方法和标准：采用随机抽取法。

7.2.2评标委员会首先对投标文件进行资格审查，只有资格审查合格的投标人才能进入公开随机抽取中标人的投标人名单。

7.2.3.项目监理机构人员配备满足下述最低配备评审标准。

项目监理机构配备评审标准

| 岗位名称 | 人数 | 最低资历要求 |
| --- | --- | --- |
| 建筑专业监理工程师 | 1 | 中级及以上职称，应具备国家注册监理工程师或福建省注册监理工程师证书。 |
| 监理员 | 1 | 助理工程师及以上职称，具有建设行政主管部门颁发的有效的监理人员岗位证书或监理培训证 |
| 安全监理员 | 1 | 具有市级及以上相关有权部门颁发的安全培训证书或安全岗位证书或市级及以上建设监理协会颁发的安全监理培训结业证 |
| 说明： 1：以上人员应为本单位人员（以岗位证书或注册执业证书上注明的工作单位为准，如有变更应有合法变更记录）； 2：项目监理部人员总数至少3人（含总监理工程师），监理人员的专业以注册执业证书或监理岗位证书上注明的专业为准，若相应注册执业证书或监理岗位证书上未注明专业的，以职称证书上注明的专业为准，若职称证书上未注明专业的以学历证书上的专业为准。 3：职称以职称证书上注明的为准；注册执业证书，监理岗位证书均应经上一年检合格或处于有效期 |  |  |

8.1中标人如发生下列情况之一的将被取消中标资格，并没收投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的数额时，中标人应对超出部分予以赔偿。

8.1.1未能在规定期限内按招标文件规定与招标人签订合同协议；

8.1.2签订合同时另行加入不合理的附加条件；

8.1.3不履行投标文件所作的承诺；

8.1.4有弄虚作假及违法行为的；

若发生被取消中标资格时，招标人可依据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。

8.2 违约责任

8.2.1  中标人应根据工程进度编写项目监理机构主要成员在岗时间安排，发包人以点名制形式进行考核（并核验上岗证）。本工程实行监理考勤制度，每个项目必须要有一个监理旁站到场。如质检站检查或学校抽查发现监理不在岗，发现的第一次扣款 2000元/人次，以后每次在前次基础上翻番计算扣款，扣款直接从当期应付监理费中抵扣。

8.2.2 项目监理部所有人员在本工程施工监理期内不能在其它项目任职，一经发现，招标人有权要求更换同等或更高等资历的人员担任相应岗位。

第二部分：合同条款

一、委托监理合同标准条件

（一）语定义，适用语言和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程

（2）“委托人”是指承担投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规、以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件适用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

（二） 监理人义务

第一条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第二条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第三条  监理人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第四条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方面同意，不得泄漏与本工程、本合同业务有关的保密资料。

（三）委托人义务

第一条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款（监理费总额）的20%。

第二条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第三条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第四条  委托人应当在专用条件约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

第五条  委托人应当授权一名熟悉本工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（在专用条件中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第六条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第七条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位名录。

第十五条  委托人应免费向监理人提供办公用房设施。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

（四）、监理人权利

第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺、设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

（五）委托人权利

第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

（六）监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

（七）委托人责任

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

（八）合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并按原合同监理费率得到附加工作的报酬。

第三十条二  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予以延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过24日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数额支付监理报酬。

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条件中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得的监理报酬之日起30日内仍未受到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条或第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可以向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人的答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理义务。委托人承担违约责任。

第三十六条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

（九）监理报酬

第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金，滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

（十）其     他

第四十三条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担，由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到经济利益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄漏委托人申明的秘密，监理人亦不得泄漏设计人，承包人等提供申明的秘密。

第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

（十一）争议的解决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

二、 委托监理合同专用条件

合同专用条件是根据本地区、本行业和本招标工程的具体情况而对合同标准条件的某些条款进行的完善、补充和修改，其内容主要包括以下几个方面：

第一条合同专用条件的条款编号与合同标准条件的条款编号是一致的，如果两者的规定发生抵触，应以合同专用条件的规定为准。

- 合同使用的法律及监理依据：国家建设部门、工商部门、技术部门的法规、规章、文件以及国家和省有关工程建设和建设监理的方针、政策、法规、和有关规定。

- 监理范围：投标须知前附表第4项所列工程施工全过程监理[含质量控制、投资控制、进度控制、安全控制、节能管理、合同和信息管理，组织协调(含各标段施工单位之间关系的协调)]。

- 外部条件包括：与施工监理直接有关的质监、电力、市政设施、安全、邮电、城管等。

- 委托人应提供的工程资料及提供时间：委托人提供工程设计图纸、审批文件和项目资料，提供时间为委托人确定该项目施工阶段监理期限提前十天内。

- 委托人应在3天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。重大事项在5天内做出书面答复。

第十二条 委托人的常驻代表为：           职务：

第十五条 委托人要求施工单位免费向监理人提供办公用房设施，其他设备由监理单位自行解决。

第十六条 在监理期间，委托人均没有免费向监理机构提供工作人员和服务人员。

第二十六条  监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失。但最多不超过该部分的监理酬金。赔偿金=直接经济损失*投标所报监理取费率(扣除税金)

- 委托人同意按以下的计算方法、时间与金额，支付监理人的报酬：

- 监理服务收费按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）及闽价房【2007】273号文下浮20%计算，本项目监理费计费额按1570124元计算的监理服务费为4.1451万元人民币；最终监理服务费的结算价以施工单位的中标价（调整劳保后，不含暂列金）为计费基数进行计算包干（如使用暂列金或工程变更，工程量增减均不调整包干监理费用）。

付款方式：工程完工支付监理费的80%。在监理人完成竣工结算资料（包括竣工图，结算书等）审查意见并由结算审核单位接受结算审核资料后30日历天内分别支付至监理费的100%。

- 双方同意用转账支付报酬。

第四十九条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向武夷山市人民法院起诉。

附加协议条款：另定

- 第三部分  合同格式

- 第一部分  协议书

委托人(全称)：武夷学院

监理人(全称)：    （本项目中标人）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：  福建省大学生创新创业基地（武夷山）--桃源校区创新创业街区工程监理

2. 工程地点：  桃源校区内

3. 工程规模：总投资约人民币157.0124万元；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件及监理与相关服务建议书；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：         ，身份证号码：            ，注册号：         。

五、合同价格：总价包干

监理取费方式：按施工中标价（调整劳保后，不含暂列金）为基数计算监理费用，并按计算监理费下浮20%进行总价包干价；如工程量变更增加工作量或施工过程中有使用部分或全部暂列金，监理单位应无偿提供服务。

其中：

(1)勘察阶段服务酬金：  无  。

(2)设计阶段服务酬金：  无  。

(3)保修阶段服务酬金：  无  。

(4)其他相关服务酬金：若有发生，另行按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），由委托人和监理人协商确定。

六、期限

1. 监理期限：

施工阶段监理自     年   月   日始，计划至     年   月   日止。实际期限按实计算，自委托人书面通知监理人进场至本合同全部工程竣工验收合格并办理好工程和内业资料移交之日止。

2. 相关服务期限：

(1)勘察阶段服务期限：无。

(2)设计阶段服务期限：无。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：    年       月      日。

2. 订立地点：                        。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：   (盖章)               监理人：   (盖章)

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：(签字)                的代理人：(签字)

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

- 第四部分   工程技术规范

一、施工图纸（设计文件）所指的技术规范、标准、规程、图集等。

二、其他技术规范

建设工程质量必须执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《监理手册》等法律、法规和强制性标准。

第五部分  投标文件格式（附后）

表式1：投标文件封面

投 标 文 件

投标编号：WYXYGC2016—12

项  目：福建省大学生创新创业基地（武夷山）武夷学院桃源校区大学生创新创业街区装修工程监理

投标方（印章）：

投标方法定代表人：

投标日期：　　年　　月　　日

目    录

1、投标书；

2、企业营业执照副本复印件（含年检页）；

3、企业工程监理资质证书副本复印件（含年检页）；

4、拟派总监理工程师的注册监理工程师注册执业证书或福建省监理工程师岗位证书（含有效相关记录）、职称证书复印件；

5、投标保证金银行汇款（转账或电汇）凭证复印件；

6、企业基本帐户开户许可证（或开户核准通知书）复印件；

7、项目监理部人员配备表；

8、投标人业绩一览表；

9、项目总监理工程师业绩一览表；

10、主要设备仪器表；

11、法定代表人资格证明书和授权委托书；

12、总监理工程师委任书和项目监理部人员到位承诺书。

表式2：投标书

投 标 书

致：武夷学院资产管理办公室

1、我方已全面阅读和研究贵方的招标编号为WYXYGC2016—12的福建省大学生创新创业基地（武夷山）武夷学院桃源校区大学生创新创业街区装修工程监理的招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方同意本工程施工监理合同格式，监理服务收费按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）及闽价房【2007】273号文下浮20%计算，本项目监理费计费额按1570124元计算的监理服务费为4.1451万元人民币；最终监理服务费的结算价以施工单位的中标价（调整劳保后，不含暂列金）为计费基数进行计算包干（如使用暂列金或工程变更，工程量增减均不调整包干监理费用）。

承包上述全部工程建设监理（施工全过程监理，包括施工准备阶段、施工阶段的监理）任务。

2、一旦我方中标，我方保证代表业主利益，从项目目标出发，进行全方位的有效管理，使工程建设项目目标----投资目标、进度目标和质量目标得以实现，确保工期 同施工工期 ，工程质量达到                                标准。

3、我方对合同协议书条款的意见是：          （同意或不同意），一旦中标我方将受此协议条款约束。

4、我方同意所递交的投标文件在60个工作日投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

5、我司承诺：我司未被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务；未违反《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标管理若干规定（试行）》及闽建建[2007]20号补充意见；近一年未连续发生两起四级或一起三级以上（含三级）重大质量安全责任事故。如有违反或隐瞒真实情况，我司愿承担一切责任及后果。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位：   （公章）

单位地址：

法定代表人（或其授权委托人）：（签字或盖章）

电    话：

表式3：项目监理部人员配备表

项目监理部人员配备表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 现场监理 岗位及职务 | 注册执业证书（岗位证书）名称及证号 | 专 业 | 职 称 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标申请人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

表式4：投标人业绩一览表

投标人业绩信誉一览表

| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程验收 日 期 | 工程 质量 | 项目总监 | 建设单位 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标申请人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

表式5：项目总监理工程师业绩一览表

项目总监理工程师业绩一览表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册执业证书（岗位证书） 名称及证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事监理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程监理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 工程规模 |  |  | 开工日期 |  | 竣工验收日 期 |  | 工程 质量 | 奖罚 情况 |

投标申请人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

表式6：主要检测设备仪器表

主要检测设备仪器表

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 自有或委托检测或租借 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标申请人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

表式7：法定代表人资格证明书、授权委托书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：              性别：       年龄：      职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                        （投标人）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的        （姓名）为我公司合法代理人，该代理人有权在参加                           工程施工监理投标活动中，以我单位的名义签署投标文件、与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

代理人无转委托权。特此委托。

被授权的委托人身份证号码：

部门：                       职务：

投  标  人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字）

日期：     年    月   日

表式8：总监理工程师委任书项目监理部人员到位承诺书

总监理工程师委任书

我         （姓名）系                        （投标人）的法定代表人，代表本单位委任                （姓名）为                             工程施工监理的总监理工程师。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由           （姓名）代表本单位全面负责。

投标人：（公章）

法定代表人（或授权委托人）：（签字或盖章）

日期：年    月    日

项目监理部人员到位承诺书

武夷学院：

我        （姓名）系                （投标人名称）                        的法定代表人，我司参加                             项目施工监理投标。我司郑重承诺如下：

项目配有一个监理旁站到场；如质检站检查或学校抽查发现监理不在岗，发现的第一次扣款2000元/人次，以后每次在前次基础上翻番计算扣款，扣款直接从当期应付监理费中抵扣。同时由此产生损失和后果由我司自负。

投标人：（公章）

法定代表人（或授权委托人）：（签字或盖章）

日期：     年    月    日